LABORATORIO APLICADO · UNIDAD 1

ACTO SOLEMNE DE
CONSTITUCIÓN Y APERTURA
DEL PROYECTO

Formalización del proyecto base y autorización para avanzar hacia la etapa de diseño del sistema.

| Asignatura | 800TI06 · Taller de Diseño de Sistemas Informáticos II |
| --- | --- |
| Proyecto base | Sistema de trazabilidad de activos tecnológicos |
| Organización del caso | NexoTech Servicios SpA |
| Vinculación académica | Cierre de evidencia de Semanas 1 a 3 y preparación para la Evaluación Parcial Estructurada 1 (EPE1) |

Propósito del acto Convertir la propuesta inicial desarrollada durante las primeras semanas en un proyecto formalmente revisado, validado y autorizado. El acto deja evidencia de los acuerdos antes de avanzar hacia el diseño formal del sistema.

PROJECTFLOW IPCHILE

PROBLEMA  →  REQUERIMIENTOS  →  MODELO  →  DISEÑO INICIAL  →  VALIDACIÓN  →  APERTURA FORMAL

PREPARACIÓN

1. Condiciones previas al acto solemne

El acto no reemplaza el trabajo de las semanas anteriores: lo revisa, lo consolida y deja una decisión formal.

Regla principal El Acta de Constitución y Apertura no debe llegar firmada de antemano. Se revisa, completa y firma durante el acto solemne, después de verificar los antecedentes del proyecto.

## Antecedentes que deben estar disponibles

| Antecedente | Qué debe evidenciar |
| --- | --- |
| Problema y contexto | Explicación clara del problema de NexoTech Servicios SpA y de los dolores que justifican una solución informática. |
| Usuarios y actores | Al menos tres personas o roles que utilizarán el sistema o necesitarán información de él. |
| Requerimientos iniciales | Al menos cinco requerimientos redactados de forma concreta, verificable y vinculados con la necesidad. |
| Modelo de desarrollo | Selección entre Cascada, Prototipo o Espiral, con una justificación basada en claridad de requerimientos, validación con usuarios, riesgo y documentación. |
| Solución y diseño inicial | Nombre propuesto, módulos o pantallas principales y esquema simple, wireframe o diagrama del sistema. |
| Validación | Preguntas preparadas para la contraparte, respuestas obtenidas y ajustes acordados. |

## Roles del acto

Patrocinador o representante que autoriza: revisa los antecedentes y emite la decisión formal de continuidad.

Responsable o director del proyecto: presenta el expediente y asume la responsabilidad de conducir la siguiente etapa.

Cliente o contraparte: confirma que la necesidad, los requerimientos y el resultado esperado representan lo acordado.

Representante académico o testigo: deja constancia de que el acto se realizó y que la decisión quedó registrada.

SECUENCIA

2. Orden del acto solemne

Cada momento debe producir una decisión o evidencia concreta antes de avanzar.

| Paso | Momento | Qué se realiza | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificación formal | Confirmar proyecto, organización, responsable, contraparte y fecha del acto. | Proyecto identificado. |
| 2 | Revisión del problema | Presentar la necesidad, el impacto y el resultado esperado. | Problema aceptado. |
| 3 | Revisión de requerimientos | Revisar requisitos, fuentes, criterios de aceptación y validaciones. | Requisitos consolidados. |
| 4 | Modelo y diseño inicial | Presentar el modelo de desarrollo elegido, su justificación y el diseño preliminar. | Decisión metodológica defendida. |
| 5 | Acta de Constitución y Apertura | Completar objetivos, alcance, exclusiones, entregables, supuestos, restricciones y criterios. | Acta lista para decisión. |
| 6 | Decisión formal | Registrar Autorizar, Autorizar con condiciones o No autorizar. | Decisión trazable. |
| 7 | Firma y evidencia | Firmar durante la sesión y cargar el documento final en ProjectFlow IPCHILE. | Apertura documentada. |

## Preguntas de control durante la revisión

☐ ¿El problema está descrito sin confundirlo con la solución?

☐ ¿Los requerimientos pueden ser comprendidos y verificados por la contraparte?

☐ ¿El modelo de desarrollo elegido es coherente con el nivel de incertidumbre del caso?

☐ ¿El diseño inicial refleja los requerimientos y no solo preferencias visuales?

☐ ¿El alcance inicial establece claramente qué se incluye y qué queda fuera?

☐ ¿Las condiciones para autorizar el paso a diseño son observables y comprensibles?

Resultado esperado El acto termina con una decisión explícita. La ausencia de decisión, firma o evidencia significa que la apertura aún no está formalmente cerrada.

DOCUMENTO DE TRABAJO

3. Acta de Constitución y Apertura

Completar durante la sesión. Los campos representan la información de alto nivel necesaria para autorizar o condicionar la continuidad.

| Proyecto | Sistema de trazabilidad de activos tecnológicos |
| --- | --- |
| Organización | NexoTech Servicios SpA |
| Patrocinador / representante que autoriza | ________________________________________________________ |
| Rol del patrocinador / representante | ________________________________________________________ |
| Responsable / director del proyecto | ________________________________________________________ |
| Cliente o unidad solicitante | ________________________________________________________ |
| Fecha del acto | ____ / ____ / ______ |

Justificación del proyecto · ¿Qué necesidad respalda la iniciativa y qué valor se espera obtener?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Objetivo general · ¿Qué cambio principal se busca lograr?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Alcance de alto nivel · ¿Qué incluye esta primera definición del proyecto?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Fuera de alcance · ¿Qué elementos no se desarrollarán en esta etapa?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Entregables de alto nivel · ¿Qué productos o evidencias principales se esperan?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CONTINUACIÓN DEL ACTA

4. Condiciones de partida y criterio de autorización

Registrar condiciones que puedan afectar el diseño y definir qué debe cumplirse para permitir el avance.

Supuestos iniciales · Condiciones que se consideran válidas para poder avanzar.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Restricciones iniciales · Límites de tiempo, recursos, tecnología, información, normativa o alcance.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Criterios de éxito · Condiciones observables que permitirán reconocer que el proyecto responde a su propósito.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Criterio de autorización para pasar a diseño · ¿Qué antecedentes deben estar suficientemente claros y aceptados?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Línea base de requerimientos Antes de autorizar, los requerimientos de la Unidad 1 deben quedar consolidados. ProjectFlow IPCHILE registra la línea base U1-1.0 como referencia para controlar cambios posteriores.

## Verificación previa a la decisión

☐ Problema y resultado esperado revisados.

☐ Usuarios / actores principales identificados.

☐ Al menos cinco requerimientos consolidados.

☐ Modelo Cascada, Prototipo o Espiral justificado.

☐ Diseño inicial disponible como evidencia.

☐ Retroalimentación de la contraparte registrada.

☐ Acta completada y criterio de autorización definido.

DECISIÓN

5. Declaración formal de apertura

La decisión se emite durante el acto solemne y debe quedar respaldada por una condición o fundamento explícito.

| ☐ AUTORIZAR | Los antecedentes son suficientes para continuar hacia la etapa de diseño. |
| --- | --- |
| ☐ AUTORIZAR CON CONDICIONES | Se permite avanzar, pero deben cumplirse ajustes o compromisos expresamente registrados. |
| ☐ NO AUTORIZAR | Faltan antecedentes o existen condiciones que impiden continuar responsablemente. |
| Decisión seleccionada | ________________________________________________________ |

Condiciones, ajustes o fundamento de la decisión

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Firmas del acto

| Patrocinador / representante | Firma: ________________________________ |
| --- | --- |
| Responsable / director del proyecto | Firma: ________________________________ |
| Cliente / contraparte | Firma: ________________________________ |
| Representante académico / testigo | Firma: ________________________________ |

Importante La firma formaliza la decisión adoptada en esta sesión. No significa que el diseño detallado, la implementación, las pruebas o la puesta en producción ya estén terminados.

EVIDENCIA

6. Registro obligatorio en ProjectFlow IPCHILE

Todo el cierre de la Unidad 1 debe quedar visible dentro de la opción Proyectos, asociado al proyecto base de 800TI06.

PROYECTOS  →  PROYECTO 800TI06  →  UNIDAD 1 · PREPARACIÓN EPE1

| Bloque | Registro esperado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| R1 · Registro conceptual | Problema, contexto y usuarios / actores. | Datos guardados en ProjectFlow. |
| R2 · Paradigmas y modelo | Cascada, Prototipo o Espiral y justificación. | Registro metodológico. |
| R3 · Requerimientos y diseño inicial | Requerimientos, solución, módulos/pantallas y descripción del diseño. | Archivo de diseño, imagen, documento o diagrama. |
| R4 · Justificación y validación | Preguntas, respuesta de la contraparte y ajustes acordados. | Archivo o documento de validación. |
| Línea base U1-1.0 | Conjunto de requerimientos validados. | Registro de línea base. |
| Acta de Constitución y Apertura | Datos del acta y decisión formal. | Acta firmada en Formato de Documento Portátil (PDF; Portable Document Format). |
| Expediente Unidad 1 | Consolidación de toda la evidencia. | Exportación final desde ProjectFlow IPCHILE. |

## Checklist de cierre

☐ Revisé que el proyecto corresponda a 800TI06 · Taller de Diseño de Sistemas Informáticos II.

☐ Registré problema, usuarios, requerimientos, modelo y diseño inicial.

☐ Registré la retroalimentación de la contraparte y los ajustes acordados.

☐ Consolidé la línea base U1-1.0 cuando los requerimientos quedaron validados.

☐ Completé el Acta de Constitución y Apertura durante la sesión.

☐ La decisión formal quedó registrada como Autorizar, Autorizar con condiciones o No autorizar.

☐ Cargué el acta firmada después del acto solemne.

☐ Exporté el expediente final de Unidad 1 desde ProjectFlow IPCHILE y lo guardé como PDF.

Producto final de la actividad Un expediente de Unidad 1 trazable desde el problema hasta la autorización formal, con requerimientos consolidados, evidencia de validación, Acta de Constitución y Apertura firmada y exportación final desde ProjectFlow IPCHILE.